## Slide 1: Term Project 제안서
소프트웨어설계 및 실험 (002)
201124543 한지훈
201424460 박정민
201424462 박주희

## Slide 2: 목차
어플 소개 및 목적
어플 구성요소
UI
개발일정 계획
업무분담 계획

## Slide 3: 어플 소개 및 목적
단어장 어플
- 단어장 생성, 단어 학습, 단어 퀴즈, …
단어장 기록 및 퀴즈를 통한 반복 학습

## Slide 4: 어플 구성요소
HOME Tab
  그 날의 단어
단어장 리스트 Tab
  단어장 목록
  단어장 추가, 수정, 삭제
Quiz Tab
  삼지선다 형 퀴즈
  퀴즈 결과
Setting Tab
  테마
  폰트 크기

## Slide 5: UI
HOME Tab

## Slide 6
단어장리스트 Tab
단어장리스트 Tab
>단어장추가
단어장리스트 Tab
>단어장수정

## Slide 7
단어장1 실행화면

## Slide 8
Quiz Tab

## Slide 9
Quiz 실행 화면
Quiz 오답일 경우

## Slide 10
Quiz 실행 화면
Quiz 정답일 경우

## Slide 11
Quiz 결과

## Slide 12
Setting Tab

## Slide 13
Setting Tab
>Quiz 통계
Setting Tab
>테마

## Slide 14: 개발일정 계획
날짜 | 개발내용 | 비고
5주차 (4/01 – 4/04) | UI | 
6주차 (4/08 – 4/11) | 단어장 리스트 Tab | 
7주차 (4/15 – 4/18) |  | 중간고사
8주차 (4/22 – 4/25) | 단어장 리스트 Tab | 
9주차 (4/29 – 5/02) | 단어장 리스트 Tab (실행 화면) | 
10주차 (5/06 – 5/09) | Quiz Tab | 

## Slide 15: 개발일정 계획
날짜 | 개발내용 | 비고
11주차 (5/13 – 5/16) | Quiz Tab | 
12주차 (5/20 – 5/23) | Setting Tab(테마) | 
13주차 (5/27 – 5/30) | Setting Tab(폰트) | 
14주차 (6/03 – 6/06) | 최종 점검 및 수정 | 
15주차 (6/10 – 6/13) |  | 기말고사
16주차 (6/17 – 06/20) |  | 최종발표

## Slide 16: 업무분담 계획
Chart: 
| 단어장 리스트 | 단어장 실행 | Quiz | Setting | UI
한지훈 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2
박정민 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2
박주희 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6

## Slide 17: END